- 询价通知书

项目名称：重庆幼儿师专学生社团联合会办公室装修工程

- 项目编号：18B-XJCG01

采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

- 二〇一八年一月

重庆幼儿师专学生社团联合会办公室装修工程

《报价须知》

| 项目名称 |  | 重庆幼儿师专学生社团联合会办公室装修工程 |
| --- | --- | --- |
| 基本资格要求 |  | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 特定资格要求 |  | 竞标人须具有室内外装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质或具有玻璃制品、门窗销售资质。 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章，提供复印件的原件备查） |  | 1、营业执照复印件、资质证书复印件（原件备查） |
|  |  | 2、税务登记证复印件（已三证合一的不需提供税务登记证） |
|  |  | 3、法定代表人授权书 |
|  |  | 4、承诺函（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件） |
|  |  | 5、诚信声明书 |
|  |  | 6、报价函 |
|  |  | 7、《报价清单》 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |  |
| 联合体竞标 | 不接受联合体竞标 |  |
| 竞标文件的密封和标记 | 1、竞标文件一份，装订整齐，装订好的竞标文件由竞标人自行密封。封面上应当注明项目名称、竞标人名称和地址、“竞标文件”字样。包装袋的封口须加盖竞标人公章或授权代表签字。 2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对竞标文件的误投或提前拆封不负任何责任，询价小组可以对竞标人作出不利的解释，如作为无效竞标等。 |  |
| 最高限价 | 综合总价限价：11.3万元（包括生产、运输、安装、恢复、质保、售后服务、税金等所有费用） |  |
| 质量标准 | 按国家现行标准执行，且设备技术参数、施工工艺、装修装饰质量与采购合同一致，性能指标达到国家规定的标准和技术规范。 |  |
| 验 收 | 由采购人组织验收。 |  |
| 工 期 | 合同签订接采购人通知交货起，20个日历天内完装调试完毕 |  |
| 安全责任 | 投标人须对本项目的加工制造、运输、装卸、安装、调试、装修、装饰等与本项目有关的一切安全问题承担全部责任。 |  |
| 质保期 | 壹年（玻璃及配套制品除外） |  |
| 售后服务 | 有质量问题24小时内整改、解决问题。 |  |
| 联系方式 | 采购人：重庆幼儿师范高等专科学校 联 系 人：冉老师 电话：023-85797513 |  |
| 现场踏勘 | 本项目采购人不组织集中踏勘，现场踏勘人员须携带有效身份证及盖有单位公章的介绍信原件，于2018年1月26日16:00前的工作时间内到招投标采购中心登记并自行前往本项目施工现场进行踏勘，所涉及安全及费用等问题由供应商自行承担。未按要求参加踏勘的供应商，视为放弃踏勘及参与竞标的权利，后果由供应商自行承担。参加或未参加踏勘的供应商均视为已对本项目建设内容、设备材料、施工要求等充分理解，供应商按询价文件要求完成本项目的实施，并自愿承担项目的所有风险。 竞标人须根据采购人现场地形地貌和根据踏勘现场管理人员的要求进行合理化施工，最终建设内容、数量和尺寸以采购人实际需求为准。询价文件仅提供主要工程、设备、材料清单，供应商在现场踏勘时须认真核对、测量并确认建设内容，少报、漏报由供应商自行负责，采购人不再补偿。 联系人： 谭老师 李老师 电 话：15870467700 18696815588 地 址：万州区天城镇育才路一号 |  |
| 无效竞标条款 | 1、提交资料内容模糊不清或不全的 |  |
|  | 2、报价超过预算单价或最高限价的 |  |
|  | 3、未按询价文件要求提供相应资料的 |  |
|  | 4、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |  |
|  | 5、未能在规定时间内报名参加现场踏勘的或递交询价文件的 |  |
|  | 6、询价文件未能密封的 |  |
|  | 7、竞标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的 |  |
|  | 8、标书报价涂改、标书残缺不全的 |  |
| 报价方式 | 按预算清单报价，擅自更改工程量清单报价无效。 |  |
| 付款方式 | 验收合格后支付合同价款的80%，预留合同价款的3%作质保金，余款经审计后按审计金额结算。 |  |
| 询价文件获取 | 本项目开标时直接竞标，凡有意参加竞标者，请于2018年1月24日起，在“重庆幼儿师范高等专科学校官网”下载本采购项目的询价文件、工程量清单、图纸、补遗等所有与采购相关资料，不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 本招标公告开始发布至竞标截止时间止，各竞标人应随时在“重庆幼儿师范高等专科学校官网”关注本招标项目相关修改或补充内容,不管竞标人下载与否，采购人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。 |  |
| 质疑 | 1、竞标人对采购文件内容（竞标人资格条件、技术质量和商务要求、评审标准、评审细则及评审程序）有异议的，须在投标截止时间前一天向采购人提出书面质疑。 2、有下列情形之一的，质疑不予受理： ①质疑竞标人参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的； ②质疑超过有效期的； ③对同一事项重复质疑的； |  |
| 评审方法 | 最低价法。采购人根据符合采购需求、质量和服务均达到询价文件要求且总价报价最低的原则确定成交人。 |  |
| 对错误价格的修正 | 竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标件的解释发生异议的，以中文文本为准。 |  |
| 合同 | 合同由采购人和中标人共同拟定。 |  |
| 投标时间 | 请各位竞标人将全部竞标文件密封后于2018年1月27日北京时间上午8:30—9:00递交到重庆幼儿师范高等专科学校招投标采购中心（德馨楼217室）逾期恕不受理。采购人将于2018年1月27日北京时间上午9:00在招投标采购中心现场拆封，经询价小组评审后确定成交人。 |  |

法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：  （采购人名称）

（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：

单位公章：

职  务：                                职  务：

附法定代表人

居民身份证正反面复印件

附被授权人

居民身份证正反面复印件

承诺函

项目名称：

日    期：

致：                        （采购人名称）

很荣幸能参与上述项目的竞标。

我代表                    （竞标人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，如果在合同执行过程中，发现工程质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个竞标过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞标人代表签字：

竞标人公章：

诚信声明

采购项目名称：

致：  （采购人名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合本询价文件规定的竞标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

报 价 函

（采购人名称）        ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的货物、工程、技术及售后服务，最终报价为____________________元（大写：______________________________）。

2.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

3.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

4. 我方承诺：本项目从验收合格之日起质量保修期不低于     年（玻璃及配套制品除外）。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   报价人：

年   月   日

报价清单

（按采购人提供的预算资料逐项进行报价）

（结束）