- 竞争性谈判文件

项 目 名 称 ：重庆幼儿师范高等专科学校新校区

建设项目施工临时用电

采   购   人：重庆幼儿师范高等专科学校

采购代理机构：重庆精聚达建筑工程咨询有限公司

- 2020年12月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、谈判有关说明	- 5 -

五、谈判保证金	- 6 -

六、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 8 -

一、项目需求一览表	- 8 -

二、项目配套图纸及定额计价表	- 8 -

三、项目基本概况	- 8 -

四、服务及质量要求	- 8 -

五、踏勘现场	- 8 -

六、安全责任	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

一、工期、地点、建设规模及验收方式	- 9 -

二、报价要求	- 9 -

三、质量保证及售后服务	- 10 -

四、付款方式	- 11 -

五、履约保证金	- 11 -

六、知识产权	- 12 -

七、其他	- 12 -

第四篇  谈判程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 13 -

一、谈判程序及方法	- 13 -

二、成交原则	- 15 -

三、无效谈判	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、谈判费用	- 17 -

二、竞争性谈判文件	- 17 -

三、谈判要求	- 17 -

四、成交供应商的确认和变更	- 19 -

五、成交通知	- 19 -

六、关于质疑和投诉	- 19 -

七、签订合同	- 20 -

八、采购代理服务费	- 20 -

第六篇  合同条款及格式	- 22 -

第七篇  响应文件编制要求	- 31 -

一、经济部分	- 32 -

二、技术部分	- 34 -

三、服务部分	- 35 -

四、资格条件及其他	- 36 -

五、其他应提供的资料	- 43 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆精聚达建筑工程咨询有限公司接受重庆幼儿师范高等专科学校的委托，对重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目施工临时用电进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加。

### 竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价（元） | 安全文明施工费（元） | 谈判保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目施工临时用电 | 658797.05 | 8848.14 | 10000.00 |  |

### 二、资金来源

申请地方政府专项债券和学校自筹。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：需提供相关证明材料，详见竞争性谈判文件第七篇。

（二）特定资格条件

1、具备建设行政主管部门颁发的有效的输变电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具备国家能源局或国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试电力设施许可四级及以上资质。（须提供有效的资质证书复印件并加盖供应商单位公章）。

2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件并加盖供应商单位公章。）

3、竞标截止日前3年内，供应商自 2017年1月1日起至竞标截止日止（以合同签订时间为准），具有1个施工用电装机总容量为1400KW以上的房屋建筑工程施工临时用电业绩。（须提供该业绩的合同协议书复印件并加盖供应商单位公章。资料无法体现工程规模、类别特征的，应提供业主证明。）

4、项目经理：具有机电工程专业贰级注册建造师执业资格，并做出项目经理到岗履职的承诺（自行承诺拟派项目经理成交后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任）和未被禁标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加竞标的，竞标将被否决，竞标保证金不予退还，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任），成交供应商拟派项目经理不得随意更换。（须提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁标的承诺原件，并加盖供应商单位公章。）

5、项目技术负责人：具有工程类中级及以上职称。（须提供技术负责人身份证、职称证及供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件并加盖供应商单位公章。）

6、主要管理人员：供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照采购人及相关部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须在响应文件中附承诺函（格式自拟）。

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在公告发布之日（2020年12月2日）起至提交首次响应文件截止时间之前，于重庆幼儿师范高等专科学校官网（网址：http://www.cqpec.com/）上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、定额计价表、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自公告发布之日（2020年12月2日）起三个工作日。

（三）竞争性谈判文件提供期限

1.竞争性谈判文件提供期限：同竞争性谈判公告期限

2.竞争性谈判文件提供期限内，供应商将《报名表》（加盖供应商单位公章）扫描后发送至154439795@qq.com（邮箱）。

3.竞争性谈判文件售价：人民币300元，由供应商在递交响应文件时交纳。

（四）谈判地点：重庆市万州区万达广场维也纳酒店会议室（地址：重庆市万州区复兴路53号）

（五）提交响应文件截止时间：2020年12月6日10:00时（北京时间）

（六）谈判开始时间：2020年12月6日10:00时（北京时间）

### 五、谈判保证金

（一）谈判保证金

1、供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至以下任一账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

2.保证金账户：

户  名：重庆幼儿师范高等专科学校

开户行：农行重庆万州塘坊支行

账  号：31420301040002002

3.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆幼儿师范高等专科学校在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆幼儿师范高等专科学校在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆幼儿师范高等专科学校官网（网址：http://www.cqpec.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）谈判最终报价，除供应商特别说明外，最终报价的单价按最终报价总价与初始报价总价的比例作相应浮动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆幼儿师范高等专科学校

联系人：李老师

电  话：18696815588

地  址：重庆市万州区天城镇育才路一号

（二）采购机构：重庆精聚达建筑工程咨询有限公司

联系人：李老师

电  话：023-67396293

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界2幢5-1

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

### 项目需求一览表

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价（元） | 安全文明施工费（元） | 谈判保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目施工临时用电 | 658797.05 | 8848.14 | 10000.00 |  |

### 二、项目配套图纸及定额计价表

详见附件

### 三、项目基本概况

包括重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目施工临时用电全部内容，具体包括箱变与高压户外计量装置的基础、接地系统、设备及材料供应、施工安装；整个线路的电缆及辅材供应、敷设；系统试验、调试与试运行；定值输入与计量装置的安装、校验、技术与安全培训；红线区内管沟施工；供电期间供停电计划需求的报批等。本工程为交钥匙工程，包括设备材料采购安装、基础施工、维修保养、系统调试、供电检测到正式通电及通电后所有资料的移交、技术与安全培训、供电期间供停电计划需求的报批等全过程及涉及的所有费用，办理本工程中一切涉及供电局等政府有关部门的方案报装、设计图纸报审、竣工报验直至送电运行等全过程中所有手续及工作并承担相关费用。

### 四、服务及质量要求

1、施工过程中应做好施工安全措施，防止出现安全意外；

2、配合校方工作人员及全过程咨询公司对施工过程的监督；

3、供应商需能开具相对应的工程类增值税普通发票；

### 五、踏勘现场

采购人不统一组织踏勘项目现场。供应商可以在谈判截止时间之前自行对本项目现场进行踏勘、询问。无论供应商是否踏勘过现场，均被视为在谈判截止时间之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

### 六、安全责任

供应商对服务期间的有可能产生的安全事项承担全部责任。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、工期、地点、建设规模及验收方式

（一）工期：30日历天。

（二）实施地点：重庆市万州区天城镇小湾村。

（三）建设规模：项目整体用地面积约827亩，设计在校生规模约10000人。按照一二期项目建筑面积及楼栋数估算施工用电装机总容量为1870KW，计算容量1100KW，变压器安装容量1250KVA。

（四）验收方式：根据国家相关配套规范，严格按照甲方施工图进行施工及验收。

### 二、报价要求

1.竞标报价采用的币种为人民币。

2.竞标报价为供应商在本竞争性谈判文件规定工期内完成本竞争性谈判文件所列采购范围内工程所需各项费用的总和。

3.本项目的计价办法采用定额计价法。

4.供应商根据采购人提供的施工图纸、现场踏勘情况、答疑文件，按照《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及其相关配套定额及文件。

5.取费标准：按以上规定的定额和计费基础，按项目相应类别及标准计取工程费用。

6.材料及人工：木材、水泥、商品砕、页岩砖、碎石、砂、钢材等（含未计价材料，不包括网员信息价）及人工工日单价价格按施工期间重庆建设工程造价总站《重庆市工程造价信息》价格执行，《重庆市工程造价信息》中没有的材料价格均须上报由采购人核质认价。

7.如有新增措施费，需采购人审批施工方案同意后，并按实签证。

8.如有涉及交通占道、环保、市政等审批手续由供应商办理，发生的费用属采购人部分按实签证。

9.供应商应按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求去计取税费。

10.竞争性谈判报价函中的总报价必须与竞标报价书中总报价一致。

11.增值税计税方法由采购人依据国家税法规定选择：

☑一般计税法

□简易计税法

12.本工程将设置竞标总报价及单价最高限价，竞标总报价最高限价为人民币658797.05元（其中含安全文明施工费暂定金额人民币8848.14元），单价最高限价详见采购人随竞争性谈判文件一并发出的定额计价表，供应商的竞标总报价及单价不得超过其最高限价，否则由谈判小组作否决竞标处理。

13.安全文明施工费：

13.1根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

13.2本工程安全文明施工费由采购人根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞争性谈判报价函》及竞标报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性谈判文件不作实质性响应，其响应文件由谈判小组作否决竞标处理。

14.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不作调整

15.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。

16.本工程线路通道审批(含绿化)及协调、青苗补偿、杆洞补偿、树木砍伐等费用由供应商在暂估费用内自行考虑。

### 三、质量保证及售后服务

（一）质量保证：在质保期内，按《建设工程质量管理条例》提供质保服务。

1.工程质量保修范围、期限和责任:保修范围为合同范围内的全部工程,保修期:机电设备保修二年。

2、保修期内成交供应商应履行保修责任，确保维修的时间和质量。

3、保修范围：属于成交供应商原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。

4、质量保修责任及售后服务内容：

（1）凡由成交供应商责任造成的维修施工，均由成交供应商无偿承担并保证8小时内随叫随到，并在24小时内维修完毕。

（2）为确保用电设备的安全与正常运行，成交供应商应派一名专业人员负责日常的维修（正常情况下8小时内，特殊情况下24小时内修复）。

（3）免费为采购人培训2名维修人员。

（4）质保期内，成交供应商每季进行2次巡视维护，如设备发生故障，由成交供应商派人及时赶到现场负责修复，确保设备正常运行。

5、保修费用：

（1）保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；

（2）成交供应商不及时进行维修或两次维修不好的，采购人另行委托他人维修，乙方须承担全部维修费用，采购人有权直接在质保金中扣除。

6、保修期满后，经双方最终验收，确认成交供应商已完成保修责任，采购人按合同约定办理质保金的结算。

### 四、付款方式

详见合同条款。

### 五、履约保证金及低价风险担保

1、履约保证金的缴纳：

（1）履约担保的形式：银行转账或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）履约担保的金额：合同总价款的10%；

（3）履约担保的提交时间：成交供应商领取成交通知书后5日内，并作为签订合同的必备条件，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

2、低价风险担保

（1）低价风险担保：成交价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为成交供应商放弃成交资格，采购人有权不退还其谈判保证金，并上报财政部门按相关法律法规惩处。

（2）成交供应商提供低价风险担保的形式、金额及期限：

1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-成交价）×3），最高不超过最高限价的85%；

3）低价风险担保的提交时间：成交候选人公示结束后5个工作日内，成交供应商按担保金额向采购人提交低价风险担保；

4）成交供应商因自身原因未按成交通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消成交资格。

5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：见合同条款。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 七、其他

- （一）供应商需书面承诺在合同约定工期内完工通电并通过电力相关部门验收，若供应商不能在合同约定工期内完工通电并通过电力相关部门验收，延期（非供应商原因延误工期则顺延不计超期）超过1天至10天（不含10天），每超期1天按工程总造价的5‰向采购人支付违约金（按实际超期天数累计计算违约金额），超过10天（含10天）至15天（不含15天）每超期1天按工程总造价的10‰向采购人支付违约金（按实际超期天数累计计算违约金额），且延期期间，新校区建设施工用电费用由供应商承担，此款在履约保证金中扣除，不足部分在供应商工程款中扣除。若超过15天（含15天）仍未完工的，采购人有权解除合同，要求供应商退还采购人已经支付的全部款项，并按实际延期时间一次性收取供应商违约金，供应商接采购人通知后无条件退场，且采购人有权上报财政部门对供应商按相关法律法规进行惩处。

- （二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

- （三）违约责任

- 1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约，并按照本合同条款的具体约定承担相应的违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。

- 2、成交供应商擅自转包或分包视为成交供应商严重违约，采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商承担合同总价10%违约金。

- 3、凡本合同中所约定成交供应商应承担违约金或赔偿金，采购人有权直接从应支付的合同款中予以扣除。

- （四）采购人在谈判有效期内均有权对供应商提供的资料（证明和证件的原件或复印件、承诺及书面声明）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，其谈判保证金不予退还，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

- （五）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

## 第四篇  谈判程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、谈判程序及方法

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注①） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(注②)； | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前足额缴纳保证金，且满足竞争性谈判文件第一篇五、谈判保证金中的相关规定。 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足竞争性谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交，《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 二、成交原则

（一）评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（二）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价相同，按技术（质量）参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（三）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从技术（质量）、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术（质量）、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，按无效谈判处理。

4.成交候选人的确定：

谈判小组将依照评审办法从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商未通过符合性检查的；

3.供应商未实质性响应谈判文件的；

4.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

5.供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳保证金的；

6.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

7.供应商的最后报价超过采购最高限价的；

8.供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

9.谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，供应商未在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料的；

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）谈判的；

11.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

12.供应商以联合体形式参与谈判的；

13.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、采购终止

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购最高限价的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由采购邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、谈判程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同条款及格式、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商进行谈判可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的书面承诺）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、谈判保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及技术（质量）和服务要求等事项签订合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署：

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商单位公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商单位公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明谈判项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆幼儿师范高等专科学校官网（网址：http://www.cqpec.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金及低价风险担保的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金及低价风险担保金。

### 八、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费的收取标准按照以下标准的68%执行。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

收费=（1.5+4.4+4+20+2.5）*68%=22.032（万元）

采购代理服务费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。

## 第六篇    合同条款及格式

电力工程施工合同

工程名称：

工程地点：

发包人：

承包人：

合同签订时间：    年   月   日

施工合同

发包人(全称)：（以下简称发包人）

承包人(全称)：（以下简称承包人）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

- 工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围

三、工期、质量、安全

工期：            日历天。

本工程质量验收标准：

发包人派现场负责人，负责合同的履行，对工程进度、质量进行监督。

承包人派项目经理，负责履行本合同的各项规定及现场的施工安全。

承包人应负责其工作人员施工安全，在履行合同过程中，发生任何人身或财产损害的，均由承包人负责处理，承担与之相关的一切赔偿责任。

四、合同价款

1、签约合同价（含税）为：         元；人民币（大写）：

其中安全文明施工费：

2、合同价格形式：固定单价包干，工程量按实结算。

3、本合同价包括但不限于：竞标报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费和竣工档案编制费）、规费、税金、验收费、承包方施工人员保险费、监理费、与供电局等政府有关部门的手续办理、政策性文件规定的所有费用以及合同文件中明示或默示的应由承包人承担的所有风险、责任、义务和费用及其它费（含通电准备费、运行准备费等）等一切费用。承包人应根据国家、地方及行业规定完成本工程所需费用的支付或缴纳，成交后不作任何调整；如不能按时支付或缴纳，发包人将按标准予以代付，代付金额直接从承包人的进度款及结算款中扣除。

五、结算方式

5.1.按照《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及其相关配套定额及文件。

5.2.取费标准：按以上规定的定额和计费基础，按项目相应类别及标准计取工程费用。

5.3.材料及人工：木材、水泥、商品砕、页岩砖、碎石、砂、钢材等（含未计价材料，不包括网员信息价）及人工工日单价价格按施工期间重庆建设工程造价总站《重庆市工程造价信息》价格执行，《重庆市工程造价信息》中没有的材料价格均须上报由业主方核质认价。

5.4.如有新增措施费，需业主方审批施工方案同意后，并按实签证。

5.5.如有涉及交通占道、环保、市政等审批手续由施工单位办理，发生 的费用属甲方部分按实签证。

5.6.合同约定其他费用：

A.发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人在7天内予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由此产生的费用由承包人自行承担。

B.合同其它条款约定的费用。

C.凡是涉及计价的经济技术资料，须全部为原件，否则发包人拒绝计入结算。

D.承包人在接到施工图后必须认真审图，对图纸上存在的问题在图纸会审的时候全部提出，在施工图交底、会审完成后，非发包人（设计单位）原因而产生的变更所发生的费用由承包人自行承担，发包人不给予任何补偿。

5.7.不计入合同价款的范围及内容包括：

A. 不符合约定要求的工程变更及现场收方签证。

B. 未按照工程设计图纸及图说、变更、现场签证、施工技术规范以及发包人批准的施工组织设计及施工方案要求施工的内容。

C. 非发包人原因造成的超出设计图纸（含设计变更）范围的工程量和因承包人原因造成返工的工程量。

D. 未使用双方共同认可材料进行施工的内容。

E. 承包人实际完成的工程范围及内容不符合约定要求的或者验收不合格的工程范围及内容，不论承包人是否实际已进行此项工作，双方对此部分工程内容不计入结算，造成的损失由承包人自行承担。

F. 结算资料（含工程变更、现场收方签证等）不真实，虚假的内容或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该结算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，发包人有权不办理该部分结算或者不支付该部分价款，如已支付的，由承包人负责退还。

5.8本工程或者单位工程竣工并经验收合格后（即竣工报告批准后）28天内，由承包人向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料，并在提交后 7日内，自行到发包人处与发包人共同对提交的竣工结算报告和工程竣工结算资料的有效性和完整性进行核对，双方核对完成后签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》。双方签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》。

5.9工程竣工结算必须经过发包人确认工程结算资料，经第三方审计单位工程结算审价两个过程。

在结算审价过程中，因承包人对审价结果有异议或者双方对工程结算报告和工程竣工结算资料产生争议不能达成一致意见所延误的付款时间相应顺延，发包人不承担任何责任。

5.10结算过程中，双方对合同组成文件、工程结算报告和工程竣工结算资料等产生争议的，双方进行协商，协商不成按争议条款处理。

5.11本工程最终结算价款以发包人和第三方审计单位审计并经双方盖章确认的工程价款为准。承包人未在工程竣工且电力局验收合格后30天内向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料或者未及时到发包人处核对和签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》的，每逾期一天，由承包人承担违约金1000元，按延误次数及时间累计计算；如承包人逾期超过49日仍未向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料或者未到发包人处核对和签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》的，视为承包人不再提交，发包人可以单方面确定本工程价款，发包人确定的价款即作为本工程最终结算价，承包人不得再提出任何异议。

5.12竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程价款、应预扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

- 5.13发包人有权根据现场实际情况调整本工程实施范围和内容，不论调整（增、减）工程量多少，结算时按实际完成工程量进行计算。

- 六、履约担保、低价风险担保及工程款支付

6.1承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）履约担保的金额： 合同总价款的10%，即    万元；

（3）履约担保的提交时间：成交供应商领取成交通知书后5日内，并作为签订合同的必备条件，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

6.2低价风险担保

承包人提供低价风险担保的情形：竞标报价低于最高限价85%时。

承包人是否提供低价风险担保：提供。

承包人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）低价风险担保的金额：按竞争性谈判文件规定；

（3）低价风险担保的提交时间：成交候选人公示结束后5个工作日内，承包人按担保金额向发包人提交低价风险担保。

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

（5）低价风险担保的扣减：

①承包人在工程施工期间，以其竞标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由，拒绝材料采购或因此导致工程窝工或停工等原因，给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的50～100%扣减，直至解除合同；

③因承包人原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

④因承包人过错导致的其他情形：        。

6.3工程款支付：

（1）双方签定承包合同后，承包人进场土建施工完毕经甲方及电力部门验收合格后7个工作日内支付至合同暂定总价（暂列金额除外）的40%；

（2）机电设备安装完毕，经电力相关部门验收合格、正常通电后7个工作日内发包人支付至合同暂定总价（暂列金额除外）的85%；

（3）待工程竣工结算审计完成后7个工作日内，以结算审计审定金额作为最终结算价款，发包方向承包方支付至合同结算价（暂列金额除外）的97%；

（4）预留合同暂定总价（暂列金额除外）3%为质保金，质保期满后7个工作日内无息退还。

（5）暂列金额在发生后，承包人通过提供相应票据及合同，待竣工结算审计后7个工作日内发包人一次性据实支付。

注：结算时承包方应向发包方提供合法的增值税普通发票。

- 七、材料与设备

7.1、承包人采购材料设备

7.1.1 需承包人采购的材料设备不得使用库存、积压材料，所有进场材料须提供相关的质量检验报告及合格证等资料，本工程所需的主要材料（设备）须采用供电局相关部门认可的品牌（厂家）的产品。

7.1.2承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程由承包人提供的材料，承包人必须保证所采购的材料符合国家、地方现行规范标准并满足设计图纸的要求，提供产品合格证明，对材料设备质量负责，承包人在材料设备到货前24小时通知工程师验收。

7.1.3承包人自材料设备进场24小时前通知发包人、监理单位给予验收。承包人采购的所有材料应满足国家相关标准及规范的要求，并需符合电力主管部门要求，并具备规范要求的所有证件。

7.1.4承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人、监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7.1.5施工期间，承包人负责保管好本工程的所需材料设备（包括发包人采购的所有材料及设备），直至工程竣工验收移交，在此期间前造成的丢失、损坏，其损失均由承包人负责。

7.1.6承包人需要使用材料，应取得发包人事先的同意，否则视为违约，且发包人有权不予支付使用代用材料部分工程的价款。因承包人提出代用而导致的费用及工期的增加，由承包人承担，减少的费用归发包人所有。

7.1.7承包人应在合同中约定的材料或工程设备用于工程之前至少3天，向发包人方代表提交样品并附上相应说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明相关资料，以供检验。

7.1.8用于本项目的所有电器品牌及电器元件品牌设备及材料必须在供电局入围品牌，国标。有产品出厂合格证明、检验试验报告，必须具有3C认证。以供电局要求及《供电局审批通过认可的施工设计图》为准。

7.1.9承包人按照要求选择同档次或更高档次产品，选用的设备、材料品牌档次必须保证供电部门验收接管，若该类材料价格高于承包人要求的品牌，承包人已经在竞标时自行考虑该部分价差，合同执行阶段不作价格调整。

八、发包人责任

8.1发包人负责向承包人提供与工程相关的资料。

8.2发包人负责向承包人提供便于施工的条件，设备进入通道。

8.3发包人负责协调施工电源、水源，产生的费用由承包人负责。

8.4组织承包人工程总体竣工验收。

8.5保证按合同付款方式支付工程款项。

九、承包人责任

9.1根据现场勘察确定的方案、原则，按有关规定施工“四大”措施搞好工程的前期准备工作，并及时告知传递给发包人。

9.2按工程施工内容以及纪要施工，严格执行国家颁布的操作规程，施工及验收规范和质量标准及重庆市电力工程有关规定，保质保量按期完成施工。

9.3工程竣工时组织好总体竣工验收工作，并将施工记录及有关资料按规定移交发包人，同时清理好施工现场，做到工完场地清，达到通电条件。

9.4承包人施工期间的设备、材料由承包人自行负责看管，一切责任由承包人自身承担。

9.5承包人配合发包方到供电局报批工作，由承包人联系协调并保证在发包人规定时间内完成。

9.6承包人负责保证本工程通过供电局的验收，并将验收合格的相关手续移交发包人，在此之前的成品保护工作由承包人负责，在此期间如有成品损坏、成品遗失等由承包人承担全部责任，并由承包人负责及时修复，保证发包人正常用电。

9.7承包人根据发包人提供的图纸组织施工。

9.8承包人负责施工箱变、计量箱、外线等施工的检修电箱、操作规程上墙、工具箱及箱内工具、拦鼠板、标识等与之验收相关的所有配置。

9.9承包人负责协调解决施工箱变、计量箱、外线等相关的工作，以确保验收通过。

9.10从进场施工至完整交付发包人前，承包人所供应设备、材料及半成品的成品保护职责全部由承包人负责；承包人负责配电房的管理工作和所负责施工范围的设备材料看管守护，直至移交发包人。

9.11承包人负责办理完成本工程通电相关的报建、检测、验收手续（需要以发包人名义进行的，由承包人承办并承担费用，发包人协助签字盖章）；向发包人移交供电局同意后的用电许可手续，以及相关竣工资料叁套。

9.12质保期的质保和维护保养工作。

十、工程质量及保修

10.1本工程必须按照国家或电力行业的工艺规程和验收规范进行施工，工程质量符合国家规定的标准。

10.2本工程的全部设备产品的质保期自全部设备产品安装完毕并经供电局验收合格起保修二年。

10.3承包人须承诺在质保期内做到：提供有关的一切资料；应发包人的要求进行现场培训、调试、维修等相关工作，并保证接到通知后4小时内赶到现场；施工过程中的技术更改按5.7设计变更及新增项目价款结算办法；免费进行各项调试运行；非发包人原因造成元器件损坏的，免费更换。

10.4承包人须承诺在质保期后提供相关有偿服务；提供本市常驻维修点电话，相关维修人员名单及电话号码，保证通讯随时畅通。

10.5保修承诺：

（1）凡由承包人责任造成的维修施工，均由承包人无偿承担并保证8小时内随叫随到，并在24小时内维修完毕。

（2）为确保用电设备的安全与正常运行，在本工程竣工验收合格前承包人应派一名专业人员负责日常的维修（正常情况下8小时内，特殊情况下24小时内修复）。

（3）免费为发包人培训2名维修人员。

（4）质保期内，承包人每季进行2次巡视维护，如设备发生故障，由承包人派人及时赶到现场负责修复，确保设备正常运行。

十一、违约责任

11.1、若承包人不能在合同约定工期内完工通电并通过电力相关部门验收，延期（非承包人原因延误工期则顺延不计超期）超过1天至10天（不含10天），每超期1天按工程总造价的5‰向发包人支付违约金（按实际超期天数累计计算违约金额），超过10天（含10天）至15天（不含15天）每超期1天按工程总造价的10‰向发包人支付违约金（按实际超期天数累计计算违约金额），且延期期间，新校区建设施工用电费用由承包人承担，此款在履约保证金中扣除，不足部分在承包人工程款中扣除。若超过15天（含15天）仍未完工的，发包人有权解除合同，要求承包方退还发包方已经支付的全部款项，并按实际延期时间一次性收取承包方违约金，承包方接发包方通知后无条件退场。

11.12、若承包人不根据发包人提供的图纸及要求组织施工，达不到相关质量要求的，发包方有权单方解除本合同，承包方按照合同总价款的5%向发包方一次性支付违约金，且因承包方所造成的所有责任和经济损失均由承包方赔偿。

十二、争议

本合同在履行中发生争议，双方协商解决，协商不成时，向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十三、其他

13.1本工程在实施中，承包人必须认真贯彻执行《GB26860-2016.电业安全工程规程》有关条款，制定可行的安全措施，与此同时，发包人也应认真贯彻安全第一的思想，共同做好完全防范工作，确保工程安全施工、文明施工，在施工过程中若发生质量、设备丢失及人身伤害事故等一切责任和经济损失由承包人自行承担。

13.2本合同由双方签章后生效，工程竣工验收通电后结清所有款项自然终止。

13.3本合同一式拾份，发包人、承包人双方各执伍份，具有同等法律效力。

13.4本合同如有变更，发包人、承包人经协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：								承包人：

地址：									地址：

法定代表人(签字)：						法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：						或委托代理人(签字)：

电 话：								   电 话：

传 真：						    		传 真：

开户银行：								开户银行：

帐 号：						     		帐 号：

邮政编码：								邮政编码：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

（二）竞标报价书

二、技术部分

技术（质量）响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照复印件或有效的自然人身份证明复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

- 竞争性谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的施工及技术服务，初始报价为人民币大写：          元（其中含安全文明施工费暂定金额：       ）；人民币小写：

元（其中含安全文明施工费暂定金额：      ）。以我公司最后报价为准。项目经理为：    。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为谈判开始时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）竞标报价书

竞标报价书（请供应商按照定额计价表中的内容完整填写，并逐页签字或盖章）。

### 二、技术部分

技术（质量）响应偏离表

项目编号：/

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商单位公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

### 三、服务部分

（一）商务要求响应情况：工期、施工地点、建设规模、验收方式、报价要求、质量保证及售后服务等。

服务响应偏离表

项目编号：/

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商单位公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商单位公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商单位公章）

年   月   日

（五）2019年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商单位公章）

年  月  日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条证明文件（按竞争性谈判文件第一篇第三条第（二）项要求提供）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（包括但不限于保证金缴纳证明材料、承诺等。）